ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG Chức năng và phân công công việc Đề tài: Báo và xử lý sự cố ký túc xá / tòa nhà

1. Đề tài trong vài dòng

Cư dân báo sự cố (hỏng đèn, nước, thiết bị) qua app thay vì nhắn Zalo. Quản lý thấy danh sách, giao việc và cập nhật tiến độ. Cư dân theo dõi được sự cố của mình tới khi xong. Mỗi sự cố có mức ưu tiên và hạn xử lý, quá hạn thì cảnh báo.

| 1 Cư dân điền form báo sự cố | › | 2 App tạo sự cố, trạng thái Mới, tính hạn | › | 3 Quản lý giao việc | › | 4 Quản lý cập nhật: Đang xử lý, Hoàn tất | › | 5 Cư dân nhận thông báo, xác nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Trạng thái: Mới → Đã giao → Đang xử lý → Hoàn tất → Đã đóng. Cư dân bấm "chưa xong" thì quay về Đang xử lý. Không được nhảy cóc trạng thái.

Hai vai trò: Cư dân và Quản lý. Kỹ thuật viên chỉ là tên quản lý ghi khi giao việc, không đăng nhập riêng. Phần đính kèm ảnh làm cuối cùng, không có ảnh thì app vẫn chạy đủ.

2. Chức năng và phân công theo từng phần

| Người 1 Khung app và ghép code Nhóm trưởng: [Tên] | • Đăng nhập, đăng ký bằng Firebase Auth • Đọc vai trò (cư dân / quản lý) để mở đúng màn hình • Điều hướng giữa các màn hình • Quản lý GitHub, duyệt Pull Request, ghép code của cả nhóm • Gom tài liệu và kịch bản demo Logic riêng để vấn đáp: phân quyền theo vai trò. |
| --- | --- |

| Người 2 Phía cư dân [Tên] | • Form báo sự cố: tiêu đề, mô tả, vị trí, mức ưu tiên, báo lỗi nếu nhập thiếu • Danh sách sự cố của mình và trạng thái hiện tại • Màn hình chi tiết kèm lịch sử đổi trạng thái (timeline) • Nút "đã xong" / "chưa xong" khi sự cố ở trạng thái Hoàn tất • Đính kèm ảnh (làm cuối, nếu kịp) Logic riêng để vấn đáp: kiểm tra dữ liệu nhập, tạo bản ghi sự cố. |
| --- | --- |

| Người 3 Phía quản lý [Tên] | • Danh sách tất cả sự cố, sắp theo ưu tiên rồi theo hạn • Lọc theo trạng thái, sự cố quá hạn tô đỏ • Giao việc: ghi tên người xử lý • Nút đổi trạng thái: Đã giao, Đang xử lý, Hoàn tất Logic riêng để vấn đáp: sắp xếp, lọc, xác định sự cố quá hạn. |
| --- | --- |

| Người 4 Lõi trạng thái và kiểm thử [Tên] | • Hàm kiểm tra chuyển trạng thái hợp lệ (không nhảy cóc, đúng người được bấm) • Hàm tính hạn theo mức ưu tiên (ví dụ Khẩn 4 giờ, Thường 3 ngày, Thấp 7 ngày) • Ghi lịch sử mỗi lần đổi trạng thái • Thông báo cho cư dân khi trạng thái đổi • Viết test case và chạy kiểm thử Logic riêng để vấn đáp: máy trạng thái, tính hạn. |
| --- | --- |

Chốt sớm: người 4 viết hai hàm (kiểm tra chuyển trạng thái, tính hạn) mà người 2 và 3 sẽ gọi. Thống nhất tên hàm ngay tuần 1 để mỗi người làm màn hình của mình không phải chờ nhau.

3. Mốc thời gian

Làm xong trong 5 tuần, tuần 6 báo cáo.

| Tuần | Việc chính | Kết quả cuối tuần |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Làm quen Android Studio và cách viết app Android bằng Java. Chốt dữ liệu chung. Người 1 dựng khung và đăng nhập. | Đăng nhập chạy được |
| Tuần 2 | Mỗi người làm màn hình của mình bằng dữ liệu giả. Người 4 viết hai hàm trạng thái và hạn. | Từng phần chạy riêng |
| Tuần 3 | Nối dữ liệu thật (Firestore). Chạy luồng báo, giao, đang xử lý. | Báo và giao chạy bằng dữ liệu thật |
| Tuần 4 | Hoàn tất, xác nhận, lịch sử, thông báo. | Mốc: luồng 5 bước chạy trọn. Chưa đạt thì bỏ ảnh |
| Tuần 5 | Ghép, test, sửa lỗi. Làm ảnh nếu dư thời gian. Viết tài liệu, tập demo. | Chốt xong toàn bộ |
| Tuần 6 | Báo cáo. |  |

4. Lưu ý chung

•  Dữ liệu chung chốt trong tuần 1: bảng users, incidents (tiêu đề, mô tả, vị trí, ưu tiên, trạng thái, người báo, người xử lý, giờ tạo, hạn, imageUrl để trống), history.

•  Mỗi người làm một nhánh GitHub riêng, commit bằng tài khoản của mình, xong tạo Pull Request cho nhóm trưởng.

•  Họp ngắn mỗi tuần: đã xong gì, đang kẹt gì. Kẹt quá 2 ngày thì báo ngay.

•  Ai làm phần nào tự hiểu và giải thích được phần đó khi vấn đáp. Dùng AI được nhưng phải đọc hiểu.

•  Nếu trễ thì bỏ theo thứ tự: ảnh, thông báo, lọc theo trạng thái. Không bỏ: đăng nhập, báo sự cố, giao việc, đổi trạng thái hợp lệ, hạn xử lý.